[image: image1.wmf] 

[image: image2.wmf]OBJETO DE LA PROPUESTA:

NOMBRE DEL PROPONENTE:

FECHA DE ELABORACION DE LA PROPUESTA:

No. de

NOMBRE DE

ENTIDAD

OBJETO DEL

AREA

VALOR DEL

Orden

LA OBRA

CONTRATANTE

CONTRATO

Iniciación

Terminación

en M2

CONTRATO

FECHA

[image: image3.wmf]OBJETO DE LA PROPUESTA:

NOMBRE DEL PROPONENTE:

FECHA DE ELABORACION DE LA PROPUESTA:

No. de

NOMBRE DE

ENTIDAD

OBJETO DEL

Fecha

Fecha Estimada

AREA

VALOR DEL

Orden

LA OBRA

CONTRATANTE

CONTRATO

Inicio

de Terminación

en M2

CONTRATO

[image: image4.wmf]OBJETO DE LA PROPUESTA:

NOMBRE DEL PROPONENTE:

FECHA DE ELABORACION DE LA PROPUESTA:

No. de

NOMBRE DE

ENTIDAD

OBJETO DEL

AREA

VALOR DEL

Orden

LA OBRA

CONTRATANTE

CONTRATO

Iniciación

Terminación

en M2

CONTRATO

FECHA

[image: image5.wmf]UIAF

FORMULARIO DE CANTIDADES

PROYECTO: TRASLADO NUEVA SEDE

Unitario

Valor Parcial

SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASOS

1,0

Suministro e Instalacion de Cieloraso en Dry Wall

M2

96,11

DryWall Estandar

84,11

0

DryWall RH

12

0

2,0

Suministro e Instalacion de Cieloraso en Fibra Mineral

M2

406,7

0

SUBTOTAL

0

A.I.U.

0

TOTAL

0

IVA SOBRE UTILIDAD

0

0



TOTAL CONTRATO OBRAS CIVIL

ITEM

D E S C R I P C I O N

UN.

CANT.

[image: image6.jpg]




REPÚBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
PROYECTO TÉRMINOS DE REFERENCIA 


51.
INFORMACIÓN GENERAL


51.1.
OBJETO


51.2.
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO


51.2.1.
Localización.


51.2.2.
Descripción del proyecto


51.2.3.
Propietario


51.2.4.
Interventoría


61.2.5.
Contratante


61.2.6.
Estudios y Diseños


61.3.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN


61.3.1.
Régimen Legal Aplicable


61.3.2.
Sistema de Contratación


72.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA


72.1.
CONDICIONES GENERALES


72.1.1.
Convocatoria para las Veedurías Ciudadanas


72.1.2.
Presupuesto Oficial y Disponibilidad Presupuestal


82.2.
RESPONSABILIDADES


82.2.1.
Obligación Principal


82.2.2.
Aspectos de Orden Administrativo


82.2.3.
Aspectos de Orden Técnico


92.2.4.
Aspectos de Orden Legal


92.3.
CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE LA SELECCIÓN


92.3.1.
Publicación del Proyecto de Términos en La Pagina Web


92.3.2.
Consultas y Aclaraciones


92.3.3.
Publicación de los Términos Definitivos en la Pagina Web


92.3.4.
Manifestación de Intereses de Participar


102.3.5.
Lugar, Fecha y hora de inicio y cierre de recepción de propuestas


102.3.6.
Plazo para Efectuar la evaluación de Propuestas


102.3.7.
Adjudicación


102.3.8.
Suscripción del Contrato.


112.3.9.
Ejecución del Contrato


112.3.10.
Publicación en el Diario Único de Contratación Publica


113.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS


113.1.
PÓLIZAS y GARANTÍAS


113.1.1.
Cumplimiento


113.1.2.
Calidad y Estabilidad de la Obra Ejecutada


113.1.3.
Salarios, Prestaciones Sociales y Obligaciones Laborales


123.1.4.
Responsabilidad Civil Extracontractual


123.1.5.
Correcto Manejo y Buena Inversión del Anticipo


123.2.
CLÁUSULA ESPECIAL


123.3.
CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN


123.4.
INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS Y CONDICIONES


133.5.
SANCIONES Y MULTAS


143.6.
REAJUSTES Y VARIACIONES DE PRECIOS


143.7.
OBRAS ADICIONALES


143.8.
IVA


153.9.
VALIDEZ DE LA OFERTA


153.10.
CONDICIONES CON OTROS CONTRATISTAS


153.11.
OBLIGACIONES LABORALES


153.11.1.
Aportes


153.11.2.
Seguridad Industrial


163.11.3.
Dotación de Personal


163.11.4.
Transportes Internos


163.11.5.
Campamento y Almacén


163.11.6.
Vigilancia


174.
DETERMINANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS


174.1.
REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR


174.2.
REQUISITOS ESPECÍFICOS


174.2.1.
Experiencia de la empresa


174.2.2.
Experiencia y Dedicación del profesional a cargo.


184.3.
CAUSALES DE ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS


195.
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS


195.1.
CONTENIDO MÍNIMO


205.1.1.
Propuesta Técnica


235.1.2.
Propuesta Económica


256.
EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN


256.1.
CRITERIOS


256.2.
FACTORES HABILITADORES


256.2.1.
Condiciones de Experiencia.


266.2.2.
Verificación de Cumplimiento de la Capacidad Jurídica


276.2.3. Verificación Capacidad Financiera


276.3.
FACTORES DE EVALUACIÓN


276.3.1.
Evaluación Técnica (Puntaje Máximo: 40 Puntos).


286.3.2.
Evaluación Económica (Puntaje Máximo: 60 Puntos)


286.4.
FACTORES DE DESEMPATE


297.
ANEXOS


307.1.
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA


327.2.
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


327.2.1.
Introducción


327.2.2.
Alcance de estas Especificaciones


327.2.3.
Generalidades


337.2.4.
Supervisión Arquitectónica


347.2.5.
Costos Directos


347.2.6.
Costos Indirectos


347.2.7.
Obligaciones del Contratista y/o Subcontratista


367.2.8.
Suministro e Instalación cielorraso en DryWall


377.2.9.
Suministro e Instalación Cielorraso en Fibra Mineral


387.3.
ANEXO FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS.


397.4.
ANEXO OBRAS MAS IMPORTANTES EJECUTADAS.


407.5.
ANEXO OBRAS EN EJECUCIÓN.


417.6.
LISTADO DE PLANOS ENTREGADOS


1. 
INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETO 

Contratar las actividades para llevar a cabo el suministro e instalación del cielorraso para la nueva sede de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

El sistema de contratación será Precios Unitarios Fijos, siendo el valor del contrato el resultante de multiplicar los precios unitarios fijos presentados por las cantidades de obra realmente ejecutadas.
1.2. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

1.2.1. Localización.

La nueva sede de la Unidad de Información y Análisis Financiero está localizada en la carrera 7 No. 31-10 piso 6° oficina (6-01) de edificio DAVIVIENDA.
1.2.2. Descripción del proyecto

El proyecto contempla el traslado de la sede actual de la Unidad de Información y Análisis Financiero ubicada en la Cr. 7 No. 74 – 56 a su nueva localización en la carrera 7 No. 31-10 piso 6° oficina (6-01) de edificio DAVIVIENDA. Para el buen funcionamiento de las labores que realiza la Unidad de Información y Análisis Financiero se construirán de forma nueva las Instalaciones Eléctricas, Cableado Estructurado, Seguridad y Control, se desmontaran los paneles de oficina abierta para ser nuevamente instalados en la nueva sede de acuerdo al diseño arquitectónico, de igual forma se realizarán obras civiles para la adecuación de los espacios, dichas obras civiles serán menores y constaran principalmente en el montaje de puertas, panales divisorias y cielorasos. Las zonas a intervenir tendrán un área construida aproximada de 503.06 m2.

1.2.3. Propietario

El propietario del proyecto es UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero. 

1.2.4. Interventoría

El propietario del proyecto nombrará en su debido momento a la firma Interventora, quien será su representante en todo lo relacionado con los aspectos técnicos y administrativos de la ejecución de los trabajos objeto de la presente selección.

1.2.5. Contratante

El Contratante será la UIAF - de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

1.2.6. Estudios y Diseños

Proyecto Arquitectónico


: Arq. Jhonny Tascon Valencia. 







T. Profesional No. A25262002 - 94474935 

Diseño Eléctrico y afines


: Ing. Ricardo Villamil Lara.







T. Profesional No. CN205 - 5490 

Diseño Cableado Estructurado

: Ing. Ricardo Villamil Lara.







T. Profesional No. CN205 - 5490

1.3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

1.3.1. Régimen Legal Aplicable 

El régimen jurídico aplicable a este proceso de contratación y al contrato que se adjudique en virtud del mismo, es el previsto en los presentes términos de referencia, en la Ley 80 de 1993, en el Decreto 2170 de 2002 y demás decretos reglamentarios. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes.

1.3.2. Sistema de Contratación

El sistema de contratación para la presente selección Corresponderá a la modalidad de Precios Unitarios Fijos, a través de la cual se establece en forma previa el Costo Directo para la ejecución en obra de la unidad de medida de una actividad de construcción, con base en el Análisis de Precios Unitarios correspondiente.

El pago que efectuará el Contratante al Contratista por el desarrollo de la actividad corresponde al producto del Precio Unitario pactado por la cantidad de unidades realmente ejecutadas -Costo Directo-, más una suma adicional destinada a cubrir los gastos correspondientes a la Administración, los Imprevistos y la Utilidad -A.I.U- por concepto de la ejecución del proyecto más el IVA correspondiente a la utilidad del Contrato.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA

2.1. CONDICIONES GENERALES

Cada oferente presentará una propuesta conforme a lo establecido en los términos de referencia y anexos que conforman este pliego.

La UIAF - de la Unidad de Información y Análisis Financiero se reserva el derecho de rechazar aquellas propuestas que a su juicio no se hayan ceñido a los pliegos.

La presente Invitación se rige únicamente por lo establecido en los presentes Términos de Referencia y por el Contrato que llegare a celebrarse, que está sujeto exclusivamente a las normas descritas en la Ley 80 de 1993, en el Decreto 2170 de 2002 y demás decretos reglamentarios, y a las normas civiles y comerciales pertinentes, conforme a lo descrito en el numeral 1.3.1. de estos términos de referencia.

2.1.1. Convocatoria para las Veedurías Ciudadanas

El publicar este documento en la pagina WEB incluye la convocatoria a las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de contratación (inciso 3 articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y articulo 9 del decreto 2170 de 2002)

2.1.2. Presupuesto Oficial y Disponibilidad Presupuestal

El presupuesto oficial estimado esta contratación asciende a la suma de TREINTA NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($39’500.000) incluidos los impuestos a que haya lugar, para lo cual en el presupuesto asignado a la Unidad de Información y Análisis Financiero, existe disponibilidad para atender el gasto, según Certificado No. 200 del 30 de noviembre de 2004   expedido por la Jefe de Presupuesto de la Unidad, con cargo al presupuesto de funcionamiento de la presente vigencia fiscal.

2.2. RESPONSABILIDADES

2.2.1. Obligación Principal

El contratista que se seleccione, deberá ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad por el sistema de Precios Unitarios Fijos la totalidad de las actividades para el suministro e instalación de los dos tipos de cielorrasos contemplados en el diseño Arquitectónico del proyecto conforme con los diseños y las especificaciones de construcción suministrados por el Contratante, haciendo uso para ello de todas las facilidades y servicios propios de su organización

Todo lo anterior será realizado por el Contratista que resulte favorecido con la adjudicación del contrato, en su propio nombre, bajo su dirección y responsabilidad, por su cuenta y riesgo y a entera satisfacción del Contratante y la Interventoría, de acuerdo con lo especificado en el presente pliego, además de lo que describe en su propuesta. La obra se desarrollará según planos, especificaciones e instrucciones que le suministre el Contratista y/o los consultores especializados que estos determinen, a los cuales deberá ceñirse el Contratista seleccionado.

Además, el Proponente acepta que las cantidades de obra son aproximadas y que están sujetas a aumentarse o a disminuirse y se obliga a ejecutar la totalidad del trabajo con las cantidades que realmente resulten y a los precios unitarios de su propuesta. 

2.2.2. Aspectos de Orden Administrativo

El Contratista desarrollará directamente la dirección del personal técnico y administrativo indispensable para realizar sus labores. Deberá mantener en todo momento la zona de la obra aseada y deberá suministrar la herramienta y el equipo de acuerdo con lo relacionado en la propuesta. Adicionalmente, deberá tener un Profesional Residente con una dedicación no inferior al 30%, con experiencia comprobada en éste tipo de trabajos, quien será responsable de la coordinación y la supervisión de los trabajos contratados. 

2.2.3.  Aspectos de Orden Técnico

El Contratista llevará a cabo la dirección técnica de la obra contratada, desarrollando la organización de los procesos y procedimientos requeridos para la ejecución de los trabajos, la revisión de planos técnicos; también deberá rehacer a sus expensas cualquier obra o parte de ella que a juicio del Interventor resultare mal ejecutada, deberá coordinar los trabajos con la Interventoría y responderá por la calidad de la obra ejecutada y por la memoria técnica de los trabajos desarrollados por él.

2.2.4. Aspectos de Orden Legal

El Contratista deberá tomar por su cuenta, a su cargo y bajo su responsabilidad como mínimo las pólizas de seguros mencionados en el numeral 3.1. de Pólizas y Garantías del presente pliego, reconocer oportunamente los salarios y remuneraciones laborales contraídas con sus empleados y subcontratistas, así como el pago oportuno a los proveedores y atender en forma oportuna toda reclamación posterior al recibo de las obras por un término de un año, contados a partir de la fecha del acta final de recibo, firmada por la Interventoría.

2.3. CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE LA SELECCIÓN

2.3.1. Publicación del Proyecto de Términos en La Pagina Web

Este proyecto de pliego de condiciones se publica en la página web de la Unidad de información y Análisis Financiero, www.uiaf.gov.co del 1 al 5 de diciembre de 2004, con la finalidad de que el público en general presente sus observaciones a los mismos, de acuerdo al numeral 2.3.2. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 11 del decreto 2170 de 2002.

2.3.2. Consultas y Aclaraciones

Para obtener cualquier aclaración o información adicional que se relacione con los presentes términos o si el oferente encuentra discrepancias u omisiones entre los planos y otros documentos, o tiene dudas sobre su significado, deberá notificarlo a la UIAF – Unidad de Análisis Financiero – por escrito, al fax No.3133120 o por correo electrónico a la dirección contrato@uiaf.gov.co antes del 5 de Diciembre de 2.004.

Las observaciones generadas en estas consultas serán resueltas e involucradas en los términos definitivos publicados en la pagina Web de acuerdo al numeral 2.3.3. 
2.3.3. Publicación de los Términos Definitivos en la Pagina Web

Los presentes términos de referencia se publican en la página web de la Unidad de información y Análisis Financiero, www.uiaf.gov.co , del 7 al 12 de Diciembre de 2004. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 11 del decreto 2170 de 2002.

2.3.4. Manifestación de Intereses de Participar 

Dentro del termino de publicación de que trata el numeral anterior, 2.3.3., los interesados en presentar ofertas deberán manifestarlo a través del correo electrónico contrato@uiaf.gov.co o comunicación escrita presentada en la Unidad de Información y Análisis Financiero, ubicada en la Carrera 7 No. 74 – 56 piso 18. 

2.3.5. Lugar, Fecha y hora de inicio y cierre de recepción de propuestas 

Lugar: Unidad de información y Análisis Financiero, Carrera 7 No. 74- 56 Piso 18 

Inicio de Recepción de propuestas: 13 Diciembre de 2004, 9:00 a.m.. 

Cierre de Recepción de propuestas: 16 de Diciembre de 2004, 5:00 p.m.

No se recibirán propuestas después del día y hora señalados para el cierre de la recepción de propuestas. 

2.3.6. Plazo para Efectuar la evaluación de Propuestas

El plazo para realizar las verificaciones y evaluación de los factores técnicos y económicos, así como para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se consideren indispensables, será de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de cierre de recepción de propuestas.

Dentro de este plazo la Unidad podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que considere necesarias, las cuales deberán ser resueltas por escrito, bajo el entendido que las mismas no constituyan modificaciones a los aspectos objetivos de comparación de los ofrecimientos, ni sirvan para  completar las propuestas. 

2.3.7. Adjudicación 

La adjudicación se realizará mediante acto motivado que se comunicará al proponente favorecido, en la forma y términos establecidos por la Ley y por escrito a los proponentes no favorecidos. La Unidad de información y Análisis Financiero adjudicará la presente invitación en forma total, es decir, a un solo proponente. 

2.3.8. Suscripción del Contrato.

Una vez notificada la adjudicación al proponente seleccionado en primer lugar, éste deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, salvo que por necesidades de la Administración sea preciso prorrogar dicho plazo.

2.3.9. Ejecución del Contrato

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro semanas contadas a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal correspondiente y de la aprobación por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero de la garantía única constituida a su favor por el Contratista, de acuerdo al numeral 3.1. de los presentes términos, la  cual deberá entregarse a la UIAF, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

2.3.10. Publicación en el Diario Único de Contratación Publica  

El Contratista deberá presentar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, el recibo de pago de publicación del contrato en el Diario Único de Contratación Pública, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. La Unidad de Información y Análisis Financiero se reserva el derecho de no pagar suma alguna con cargo al contrato, hasta que el Contratista cumpla con lo estipulado en el presente numeral.

3. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

3.1. PÓLIZAS y GARANTÍAS

3.1.1. Cumplimiento

Por un valor equivalente al 20% del Valor Total del Contrato y un término igual a la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

3.1.2. Calidad y Estabilidad de la Obra Ejecutada

Por un valor equivalente al 20% del Valor Total del Contrato y un término de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo de la obra firmada por el Interventor.

3.1.3. Salarios, Prestaciones Sociales y Obligaciones Laborales

Por un valor equivalente al 5% del Valor Total del Contrato y con una vigencia igual al tiempo total de los trabajos y treinta y seis (36) meses más. 

3.1.4. Responsabilidad Civil Extracontractual

Por un valor equivalente al 20% del Valor Total del Contrato y un término igual a la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

3.1.5. Correcto Manejo y Buena Inversión del Anticipo

Por el 100% del valor del mismo, vigente durante el tiempo de ejecución de la obra y cuatro (4) meses más.

3.2. CLÁUSULA ESPECIAL

El proponente seleccionado garantizará por escrito, bajo la gravedad de juramento, que ninguna persona al servicio de la UIAF – Unidad de Análisis Financiero –, participante en el proceso de selección yIo adjudicación ha recibido ni recibirá beneficio directo o indirecto resultante de la adjudicación, celebración o ejecución del contrato y acepta expresamente que la presente disposición es condición esencial del contrato, por lo que su incumplimiento dará lugar a la terminación del mismo y a la aplicación de las sanciones legales pertinentes.

3.3. CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Los proponentes se obligan a manejar y utilizar toda la información que se les entregue, bien a través de estos términos de referencia o bien en desarrollo de los mismos, de forma exclusiva para la elaboración de la propuesta solicitada y a no divulgarla a terceros.

3.4. INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS Y CONDICIONES

Los proponentes deberán examinar cuidadosamente los planos y pliegos de condiciones e informarse suficientemente de todas las condiciones y circunstancias que puedan afectar los costos y el tiempo de construcción de las obras.

La intención de estos pliegos de condiciones es informar a las firmas que participan en la selección, para que incluyan en su oferta toda la mano de obra, equipo, materiales, elaboración de planos de taller, elaboración e instalación de prototipos y muestras físicas, ejecución de pruebas y ensayos, transporte y demás circunstancias o eventos necesarios para la adecuada ejecución de las obras, por lo cual los proponentes deben incluir en sus costos y presupuestos estos elementos y servicios.

Se entiende que los planos, las cantidades de obra suministradas y las especificaciones son complementarios, por lo cual lo que se encuentra en unos y no se mencione en otros o viceversa, se tomará como especificado, relacionado y mostrado en todos los documentos.

Si alguno de los proponentes encuentra discrepancia u omisiones en las especificaciones, en las cantidades de obra, en los planos o en algún otro detalle  del pliego de condiciones o sus anexos, deberá obtener del Interventor las aclaraciones del caso antes de presentar su propuesta.

3.5. SANCIONES Y MULTAS

El cumplimiento estricto y riguroso del plazo de ejecución para la construcción de las obras objeto de la presente selección se constituye en uno de los parámetros más importantes del proyecto, en consideración a la fecha final prevista para el inicio de actividades laborales en la nueva sede de la UIAF – Unidad de Análisis Financiero –; por lo tanto se plantean las siguientes multas castigando el incumplimiento en tal evento:

Sanciones diarias por atraso imputable al Contratista en la ejecución de los trabajos respecto de la programación de obra presentada por el Contratista y aprobada por el Interventor; estas se aplicarán en la cuantía resultante de la siguiente fórmula:


Valor Total del Contrato x 0.20 / (Plazo Total del Programa x 0.20)

Se considerará como tope máximo admisible para el tiempo de atraso acumulado por el Contratista por causas a él imputables, el 20% del plazo total determinado para la ejecución de la totalidad de los trabajos objeto del contrato. En consecuencia, el tope máximo para la aplicación de multas será del 20%. 

Llegado a este tope en cualquier momento durante el desarrollo de la obra, el Contratante podrá rescindir el contrato celebrado, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías constituidas por el proponente.

Se entiende terminación de la obra, al haberla entregado en su totalidad a la Interventoría y contar con el "Acta de Recibo Final de Obra" firmada y legalizada.

El proponente debe indicar su total aceptación a las condiciones planteadas en el presente subnumeral, requisito indispensable para considerar su propuesta.

3.6. REAJUSTES Y VARIACIONES DE PRECIOS

El Costo Directo de los Precios Unitarios ofrecidos por el proponente deberá ser fijo y por consiguiente no serán objeto de reajuste bajo ninguna circunstancia. Adicionalmente la ejecución de mayores o menores cantidades de obra no es motivo de modificación de los Precios Unitarios ofrecidos. Sólo habrá lugar a la reconsideración de un precio unitario pactado, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

Cuando se presente modificación en el diseño de los elementos que conforman la actividad, para lo cual se estudiará la variación del precio unitario con base en la afectación de sus componentes, pero bajo el parámetro de los precios básicos de materiales e insumos considerados en la propuesta inicial.

Cuando se presente un cambio de especificación que implique variación en el precio de los componentes del análisis unitario, por exceso o por defecto.

3.7. OBRAS ADICIONALES

Se considerarán como Obras Adicionales aquellas que no se encuentren incluidas dentro de los diseños, las especificaciones y el alcance del proyecto entregados por la UIAF, cuya necesidad de ejecución sea determinada en forma previa por el Contratante y el Interventor.

Para la ejecución de cualquier obra considerada como adicional, se requerirá la autorización explícita del Interventor, previa aprobación de los precios unitarios correspondientes y conciliación de las cantidades de obra a ejecutar para cada ítem considerado como Obra Adicional.

La composición de los análisis unitarios de Obras Adicionales no contempladas inicialmente, en caso de que se llegaren a presentar una vez iniciada la obra, tendrán los mismos precios básicos de insumos de los componentes de los análisis unitarios que forman parte del contrato.

No se considerarán como Obras Adicionales las variaciones por exceso de las cantidades de obra estimadas inicialmente de los ítemes incluidos en el contrato inicial.

3.8. IVA

Dentro de los análisis unitarios se debe incluir el IVA según lo decretado por el régimen tributario del gobierno nacional.

3.9. VALIDEZ DE LA OFERTA

El tiempo de validez de la oferta deberá ser de 60 días calendario contados a partir de la fecha establecida para la presentación de la oferta.

3.10. CONDICIONES CON OTROS CONTRATISTAS

Como en el proyecto de traslado participarán varios Contratistas, cada uno de ellos deberá planear y ejecutar la obra en forma tal que permita coordinar sus trabajos con el de los demás Contratistas que actúan en forma simultánea. Dicha coordinación la realizará la Interventoría y será aceptada por el Contratista quien cooperará para evitar obstáculos o retrasos, asistiendo a los Comités Técnicos que se organicen, entre otros.

3.11. OBLIGACIONES LABORALES

El Contratista deberá dar cumplimiento a la ley 100 de 1993. La Interventoría exigirá al contratista los formularios de afiliación a una EPS y a una ARP debidamente radicados. Así como fotocopias radicadas de las autoliquidaciones mensuales de aportes del personal a su cargo, por razón de la obra, y este reportará lo anterior a la Interventoría.

3.11.1. Aportes

El Contratista será responsable del pago de los aportes parafiscales y de seguridad social a Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar, SENA, FIC, EPS y ARP, correspondientes al personal que tenga a su cargo. Soportes de Paz y Salvo en el pago de estos aportes, será exigido durante la ejecución del subcontrato y a la liquidación del mismo.

La Interventoría en ningún caso permitirá el acceso a la obra, de personal que no se encuentre debidamente afiliado y en cumplimiento con el pago de aportes de ley.

3.11.2. Seguridad Industrial

El Contratista deberá acatar las normas legales dispuestas en cuanto a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para esta obra y por lo tanto estará obligado a retirar cualquier funcionario suyo que no cumpla con lo dispuesto en dichos planes.

3.11.3. Dotación de Personal

La mínima dotación exigida para el personal del contratista será: casco y overol. Los colores de los cascos y overoles serán definidos previamente por el Interventor. Además de los implementos anteriormente anotados el personal que lo requiera o lo indique la Interventoría, deberá contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad, y cualquier otro elemento si su trabajo así lo requiere.

Todo el personal del Contratista sin excepción deberá portar un carné de identificación con foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso, el cual será entregado a diario en el puesto de control de ingreso. En caso de retiro de un personal del Contratista el carné de identificación deberá ser devuelto a la Interventoría.

3.11.4. Transportes Internos

Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera el Contratista deberá estar considerado dentro de cada precio unitario.

3.11.5. Campamento y Almacén

Se le asignará al Contratista un sitio disponible para construir un espacio destinado para el personal, depósito de materiales y equipos. El costo de la construcción del campamento será a cargo del Contratista. Dicho costo deberá estar considerado dentro de su A.I.U.
En caso de ser necesario, o que por desarrollo de la obra interfiera con las labores programadas o presente inconvenientes en el desarrollo de actividades, deberá trasladar el campamento a su costa al lugar determinado por la Interventoría. 

3.11.6. Vigilancia

La UIAF – Unidad de Análisis Financiero –  ni la Interventoría asumirá responsabilidad alguna sobre pérdida, robos, o daños que puedan ocurrir a los equipos, herramientas, materiales, etc., dejados en obra por el Contratista o sus operarios.

4. DETERMINANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

4.1. REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR  

En la presente Invitación pueden participar personas jurídicas, consorcios o uniones temporales.

El proponente individual y todos y cada uno de los miembros integrantes de un Consorcio o Unión Temporal, no deberán encontrarse incursos dentro de ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. El proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta que no se encuentra dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades. 
Los proponentes deben acreditar que se encuentran en capacidad y tienen facultades para desarrollar la actividad objeto de la contratación. Para participar en este proceso de selección se requiere que el oferente tenga capacidad legal para contratar conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia y a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993. Tratándose de personas jurídicas se deberá acreditar: 
Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar la oferta y firmar el respectivo contrato en el evento en que le sea adjudicado, por el valor correspondiente.

Que la duración de la sociedad sea igual al plazo del contrato y un (1) año más.

Que está facultada para desarrollar la actividad objeto de la invitación pública.

4.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS

4.2.1. Experiencia de la empresa

Con el fin de garantizar el buen desarrollo del proyecto, se requiere que el valor mínimo de las certificaciones a entregar por cada uno de los proponentes sea igual o superior a la partida presupuestal de la presente selección.

De igual forma, cada uno de los proponentes deberá garantizar que tiene la suficiente infraestructura para cumplir con el objeto del contrato que se celebre. 

4.2.2. Experiencia y Dedicación del profesional a cargo.

Con el fin de garantizar el buen desarrollo del proyecto, se requiere que la dedicación del profesional a cargo del proyecto tenga un mínimo del 30%, de igual forma, este deberá cumplir con el siguiente perfil como mínimo:

Profesión:




Profesional áreas afines.

Experiencia General:


3 Años.

Experiencia Especifica

en Instalación de cielorasos:

1 Año.

4.3. CAUSALES DE ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS

La Unidad de Información y Análisis Financiero no evaluará las propuestas en los siguientes casos:

· Cuando la propuesta supere el valor del presupuesto oficial.

· Cuando se existan indicios de confabulación entre los proponentes, entendida ésta como el acto de ponerse de acuerdo dos o más proponentes para perjudicar a terceros.

· Cuando el proponente haya tratado de inferir, influenciar o informarse indebidamente sobre el análisis de las ofertas.

· Cuando se compruebe que el proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado.

· En caso de que uno o más socios, participen en dos o más sociedades (personas o anónimas no abiertas), solo se evaluará la propuesta de aquella que haya sido presentada en primer lugar.

· Se eliminarán la totalidad de las propuestas de cualquier proponente que presente más de una propuesta, independiente.

· Cuando el proponente no presente propuesta económica o técnica.

· Cuando vencido el plazo para subsanar las deficiencias formales de los documentos exigidos, el proponente no los corrija o no responda las aclaraciones solicitadas por la Unidad.

· Cuando una vez verificada la información suministrada por el proponente, se compruebe que no se ajusta a la realidad.

· Cuando no se anexe la garantía de seriedad de la propuesta.

· Cuando no se exprese el término de validez de la propuesta  o cuando el mismo esté sujeto a condición.

· Cuando no se presente propuesta básica o ésta se presente en forma parcial.

· Cuando la propuesta sea firmada por una persona diferente al representante legal o quien haga sus veces.

· Cuando la propuesta no se ajuste a las especificaciones solicitadas en el Términos de referencia.

· La decisión de eliminación se comunicará al proponente interesado por escrito.

5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

5.1. CONTENIDO MÍNIMO

El siguiente es el contenido mínimo de la Propuesta. No hay posibilidad de adicionar información a la propuesta en forma posterior a la fecha de cierre. La omisión en la presentación de alguno de los documentos relacionados anulará inmediatamente la propuesta. No obstante, durante el proceso de revisión, análisis y evaluación de las propuestas, la UIAF – Unidad de Análisis Financiero –  podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones que consideren pertinentes en relación con los temas involucrados dentro de sus propuestas.

Las propuestas se deberán presentar en original y dos copias selladas, en sobres diferentes diferenciando la propuesta técnica de la económica, las propuestas se presentaran en procesador de palabra y hoja electrónica de cálculo, debidamente foliadas y empastadas, que contengan la siguiente leyenda: 

UIAF – UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO – 

PROPUESTA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASOS 

ORIGINAL / 1º COPIA 

PROPUESTA TÉCNICA / ECONÓMICA

NOMBRE DEL PROPONENTE

DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL PROPONENTE

Cada una de las partes que componen la propuesta se llenarán teniendo en cuenta las instrucciones y formatos contenidos en los pliegos, sin efectuar cambios en su redacción original, ni agregar comentarios y conservando el orden establecido. Si el proponente quisiera agregar alguna aclaración deberá hacerlo en carta remisoria de la propuesta.

El Proponente deberá adjuntar dentro de su propuesta los siguientes documentos en el mismo orden que aparecen relacionados:

5.1.1. Propuesta Técnica

5.1.1.1. Carta Remisoria 

Deberá estar elaborada de conformidad con el formato suministrado en el Anexo 7.1. del presente documento, indicando el nombre del profesional independiente o la razón social de la persona jurídica y el nombre del representante legal. En dicha carta remisoria se deben aceptar por escrito las condiciones especificas que hemos incluido dentro de los pliegos. Así mismo se podrá adicionar en la carta las aclaraciones que crean pertinentes los proponentes.

5.1.1.2. Información sobre el Proponente

Certificado de Existencia y Representación Legal.

En caso de ser persona jurídica, se incluirá el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, con fecha de expedición no mayor a 45 días calendario de la fecha de cierre de la selección.

En caso de tratarse de persona natural, se incluirá el Certificado de Inscripción de Matrícula en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, con fecha de expedición no mayor a 45 días calendario de la fecha de cierre de la selección.

Acta de la Junta Directiva o Junta de Socios 

Se anexará, si es necesario, el acta de la junta directiva o de socios de la empresa en que se autorice al representante legal para presentar la propuesta, firmar el contrato y otorgar las garantías a que haya lugar en caso de serle adjudicado el contrato.

Resumen de Obras más Importantes Ejecutadas 

El Proponente deberá relacionar el nombre de las cinco (5) obras más importantes que haya ejecutado, indicando contratante, objeto del contrato, fecha de iniciación y terminación, área y valor del contrato. Dentro del Anexo 7.4. del presente documento se suministra el formato para tal fin.

Relación Obras en Ejecución

El proponente deberá relacionar el nombre de las obras que se encuentran en ejecución, indicando contratante, objeto del contrato, fecha de iniciación y terminación estimada, área y valor del contrato. Dentro del Anexo 7.5. del presente documento se encuentra el formato que deberá utilizarse para tal fin.

Organización

El Proponente deberá presentar cómo estaría conformada la organización propuesta para la obra.

Se exigirá como mínimo el siguiente personal en la dirección de la obra:

Un profesional residente de tiempo parcial, se calcula que su dedicación deberá ser como mínimo del 30%.

Se deben anexar las hojas de vida del personal relacionado y expresando su dedicación al proyecto.

Programas de Obra y Plazo

La UIAF – Unidad de Análisis Financiero –ha fijado un plazo para la terminación total del Contrato para el suministro e instalación del cielorraso de Cuatro (4) semanas,  con esta base el proponente deberá presentar un programa de barras de Gantt, en el cual se determinará el plazo propuesto para la entrega de sus actividades.

El proponente seleccionado deberá ajustar la programación presentada de acuerdo con el programa definitivo de obra y a las observaciones por parte de la Interventoría, como requisito previo a tramitarse la cuenta del anticipo.

Así mismo el Contratista deberá entregar antes de la iniciación de las obras las muestras físicas de los materiales y los prototipos que sean solicitados por la Interventoría para su aprobación. Es de aclarar que el valor de las muestras físicas y prototipos forman parte de los precios unitarios de las propuestas y no se le reconocerá al Contratista ningún valor por este concepto.

El plazo del contrato comenzará a regir a partir de la fecha de firma del acta de iniciación, previo registro presupuestal y aprobación de las pólizas, sin importar que el valor del anticipo no se haya desembolsado. Esta condición es fundamental y su aceptación se debe confirmar en la carta remisoria de la propuesta.

Documentos Representante Legal

Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal. 

Certificación Contador Publico

Certificación del contador público donde conste el régimen tributario indicando calidad de responsable en el impuesto sobre la ventas, régimen al que pertenece, si es auto retenedor, etc. 

Certificación artículo 50 Ley 789 de 2002 Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las personas interesadas en participar en el presente proceso de selección deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las personas jurídicas deberán acreditar el pago de aportes de sus empleados a los sistemas mencionados, mediante la presentación de certificación expedida por el representante legal o por el revisor fiscal cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, de conformidad con lo establecido en el cronograma correspondiente. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución

Certificaciones de la DIAN

Certificado de paz y salvo con la DIAN.

5.1.2. Propuesta Económica

5.1.2.1. Valor de la Oferta

El valor de la oferta será el resultado de multiplicar las cantidades estimadas de obra contenidas en el Anexo 7.3. de la propuesta por los precios unitarios respectivos. Esta propuesta deberá ser entregada además de impresa en los formatos anexos a estos pliegos, en copia magnética.  

El cálculo de los precios unitarios será plena responsabilidad del proponente y no se aceptarán correcciones aritméticas ni adiciones de elementos o valores faltantes, por lo cual los precios unitarios propuestos serán fijos y se aceptarán contractualmente en estas condiciones. Se deben anexar los análisis unitarios de los ítem indicados en el formato  de cantidades de obra y precios (anexo 7.3.).

El precio unitario deberá incluir además de los costos directos el A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad), liquidado en forma porcentual sobre el costo directo y dentro del cual se consideran incluidas todas las pólizas y garantías exigidas en el numeral 3.1. de los pliegos, los costos como personal administrativo, técnico, instalaciones temporales, campamento, dotación, seguridad industrial, costos de movilización, muestras físicas, prototipos, pruebas  y demás ítems  necesarios para la ejecución de la labor a ejecutar.

5.1.2.2. Formulario de Cantidades de Obra y Precios

En el Anexo 7.3. del presente documento se presenta el formato correspondiente al formulario de cantidades de obra y precios que contiene las actividades a desarrollar.

No obstante, el formulario con las cantidades de obra que se entrega con el presente pliego constituye una estimación  de las mismas.

5.1.2.3. Análisis Unitarios

Se deben anexar con la propuesta,  los análisis unitarios. 

5.1.2.4. Listado de Precios Básicos

El proponente deberá anexar a la propuesta junto con el cuadro de cantidades el listado básico de materiales con sus respectivas referencias o marcas. Este listado se tomará como base para los análisis unitarios de las obras adicionales.

El proponente deberá indicar la procedencia de cada uno de los materiales.  

5.1.2.5. Forma de Pago

El proponente deberá plantear el porcentaje correspondiente al anticipo (no mayor al 50%) que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el cual se cancelará como una buena cuenta después de la firma y legalización del contrato y trámite de pólizas correspondientes. 

El pago de saldo se efectuará mediante la presentación de actas semanales de obra ejecutada, para lo cual se efectuarán mediciones sobre planos o en obra de las cantidades ejecutadas en la semana conjuntamente con la Interventoría. De las actas mensuales se descontará el porcentaje para la amortización del anticipo y un cinco (5%) por ciento adicional como retención garantía. Los cortes deberán presentarse con memorias detalladas tanto de cálculo numérico como en planos, dichas memorias serán la base para poder aprobar el pago por parte de la Interventoría.
El valor de esta garantía será devuelto al Contratista al momento de liquidar el contrato. 

Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja P.A.C. y al cumplimiento de los procedimientos presupuéstales
5.1.2.6. Póliza de Garantía de Seriedad de la Propuesta

La propuesta deberá garantizarse mediante póliza de seriedad o garantía bancaria a costa del proponente. Dicha garantía deberá expedirse a favor de la Unidad de Información y Análisis Financiero, debiendo la compañía de seguros o la entidad bancaria estar legalmente autorizada para funcionar en Colombia. Esta garantía debe expedirse por el equivalente al diez por ciento (10% ) del valor de la propuesta con una vigencia mínima de dos (2) meses, contados a partir de la fecha establecida para el cierre de la recepción de propuestas En el evento en que sea prorrogado el término para adjudicar el contrato, los proponentes se obligan a ampliar a su costa la vigencia de la garantía en los mismos términos establecidos, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación por parte de la Entidad en que se le informe la prórroga de la adjudicación. El proponente debe anexar a la propuesta el recibo de pago de la prima correspondiente. La no presentación de la garantía de seriedad de la propuesta es causal de eliminación de la misma.

6. EVALUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN 

6.1. CRITERIOS

El Comité de Compras de la Unidad de Información y Análisis Financiero, previo análisis comparativo de las propuestas que se ciñan estrictamente a los requisitos establecidos en los presentes términos, recomendará al Ordenador del Gasto el ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y en sus Decretos Reglamentarios. Dichos requisitos se calificarán con base en los puntajes determinados para cada factor, tal como se indica a continuación:

FACTORES HABILITADORES:


CONDICIONES DE EXPERIENCIA

CAPACIDAD JURÍDICA

CAPACIDAD FINANCIERA 

FACTOR ES DE EVALUACIÓN PUNTAJE:
EVALUACIÓN TÉCNICA: 40

EVALUACIÓN ECONÓMICA: 60

6.2. FACTORES HABILITADORES

6.2.1. Condiciones de Experiencia.

6.2.1.1. Verificación de Cumplimiento de las Condiciones de Experiencia de La Empresa

Estarán habilitadas para la fase de evaluación aquellas propuestas que presenten  4 certificaciones de contratos cuyo objeto y valor sea igual o superior al objeto de esta invitación. 

Las certificaciones deberán contar con las siguientes especificaciones: 
El contrato sobre el cual se expide la certificación debe haber sido suscrito durante los últimos cinco años.

La constancia no podrá tener fecha de expedición superior a seis (6) meses, con respecto a la fecha de cierre de la presente invitación.

La constancia debe ser expedida en papel membreteado de la entidad y debe estar firmada por el representante legal de la entidad que suscribió el contrato, sea esta pública o privada, o por el supervisor del mismo, o por la persona y/o funcionario competente. La UIAF se reserva el derecho de confirmar la competencia de la persona quien suscribe la certificación. 

La constancia o certificación debe contener el objeto, el valor del contrato y el plazo

6.2.1.2. Verificación de Cumplimiento de las Condiciones de Experiencia del Profesional

Estarán habilitadas para la fase de evaluación aquellas propuestas que presenten  la hoja de vida del profesional responsable de ejecutar la obra, en donde se demuestre que cumple con el perfil mínimo solicitado en el numeral 4.2.2. 

Las certificaciones deberán contar con las siguientes especificaciones: 

Fotocopia de la Tarjeta Profesional
El contrato sobre el cual se expide la certificación debe haber sido suscrito durante los últimos 5 años. 

La constancia no podrá tener fecha de expedición superior a seis (6) meses, con respecto a la fecha de cierre de la presente invitación.

La constancia debe ser expedida en papel membreteado de la entidad y debe estar firmada por el representante legal de la entidad que suscribió el contrato, sea esta pública o privada, o por el supervisor del mismo, o por la persona y/o funcionario competente. La UIAF se reserva el derecho de confirmar la competencia de la persona quien suscribe la certificación. 

La constancia o certificación debe contener el objeto, el valor del contrato y el plazo

6.2.2. Verificación de Cumplimiento de la Capacidad Jurídica

Se establece de conformidad con la documentación aportada por el oferente con respecto a los requisitos de Ley para la contratación administrativa.

6.2.3. Verificación Capacidad Financiera 

Se establece de conformidad con los Balances Generales y los Estados de Pérdidas y Ganancias de los dos (2) últimos años (2003 y 2002). Para verificar este factor el proponente debe anexar:

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de los años 2002 y 2003 suscritos por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal, si lo hubiere y la declaración de Renta y Complementarios de los años 2002 y 2003 si estuviere obligado a presentar.

Para verificar la liquidez del proponente se aplicará la siguiente fórmula:

Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Para verificar la capacidad de endeudamiento se aplicará la siguiente fórmula:

Nivel de endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) x 100

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, para la verificación se consolidarán los balances, ponderando de acuerdo al porcentaje de participación previamente establecido en el documento Consorcial o de Unión Temporal, con los cuales se determinarán los factores de verificación y se ubicarán en el rango respectivo.
6.3. FACTORES DE EVALUACIÓN

6.3.1. Evaluación Técnica (Puntaje Máximo: 40 Puntos).

La capacidad técnica de los oferentes se evaluará a partir de las certificaciones presentadas con la propuesta como requisitos habilitadores.

En caso de que se presenten más certificaciones de las exigidas (4 ) sólo se tendrán en cuenta las 4 cuya fecha de celebración sea más reciente.

Todos los proponentes deberán diligenciar el siguiente cuadro:


De acuerdo con la información suministrada en el cuadro resumen se tomará:

Al mayor valor de la sumatoria de los valores de los contratos se le otorgará un puntaje de 20 puntos. Los demás contratos, de todos los oferentes, recibirán un puntaje proporcional.  

Al mayor valor de la sumatoria de las áreas Intervenidas se le otorgará un puntaje de 20 puntos. Los demás contratos, de todos los oferentes, recibirán un puntaje proporcional.  

6.3.2. Evaluación Económica (Puntaje Máximo: 60 Puntos)

La evaluación de este factor se realizará con el valor indicado en las propuestas. Se calificará en forma inversamente proporcional, es decir, la propuesta que ofrezca el precio más bajo, tendrá el máximo puntaje, 60 puntos, a las demás ofertas se les asignará un puntaje proporcional.

La propuesta que presente el presupuesto artificialmente bajo o supere el presupuesto oficial será rechazada. 

6.4. FACTORES DE DESEMPATE

En el evento en que analizadas y calificadas las propuestas se llegara a presentar un empate en la puntuación total, dicha igualdad se definirá en el siguiente orden, aplicado de manera estricta: 

· La propuesta más favorable para la Entidad en el factor Precio. 

· La propuesta más favorable para la Entidad en materia de experiencia del proponente.

· La propuesta que se haya entregado en primer lugar.

7. ANEXOS

7.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Señores

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF

Carrera 7 No. 74 – 56 Piso 18

Bogotá D. C.

Esta comunicación tiene por objeto presentar propuesta para contratar el suministro e Instalación del cielorraso de la nueva sede de la UIAF – Unidad de Información y Análisis Financiero, ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.

Así mismo, el suscrito declara que:

1. Tengo capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta.

2. La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.

3. En el evento en que me sea adjudicada la Invitación Pública, me comprometo a realizar todos los trámites tendientes al perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los términos y condiciones establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

4. Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8o. y siguientes de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por trasgresión a las mismas en los artículos 26 núm. 7o. y 52 de la citada ley, así como los efectos legales consagrados en el artículo 44 numeral 1° de la misma norma y, declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco la sociedad, consorcio o unión temporal a la que represento.

5. Conozco el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios.

6. Conozco, he recibido los Términos de Referencia de la presente Invitación Pública y los he estudiado cuidadosamente incluidos sus Adendas si las hay, entendidas como las modificaciones a los mismos, y acepto sus términos sin reservas ni condicionamientos.
7. Me comprometo a actuar de buena fe en todo el proceso de selección del Contratista.
Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:  _____________________________

N.I.T. __________________________________________________________

Nombre del representante legal : __________________________________

C.C. No. ______________________ de _____________________________

Dirección   ____________________________________________________

Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________

e-mail  _________________________________________________________

Ciudad_________________________FIRMA _________________________________

7.2. ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

7.2.1. Introducción

Estas especificaciones son parte integral del proyecto arquitectónico, y complementan la información de los planos. Tienen por objeto explicar y aclarar las condiciones y características de las diferentes actividades que implica la obra definiendo la metodología, los materiales y la forma de pago de cada ítem. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, los planos o en ambos, pero que debe formar parte de la construcción no exime al Contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.

Cualquier cambio propuesto por el Contratista deberá ser consultado por escrito al Interventor y no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de éste. En caso contrario cualquier modificación emprendida sin autorización correrá por cuenta y riesgo del Contratista.

7.2.2. Alcance de estas Especificaciones

Estas especificaciones cubren las actividades necesarias para el suministro y montaje del cielorraso para el traslado de la sede de la UIAF. 

7.2.3. Generalidades

Para la ejecución de las obras descritas en el alcance, el Contratista se guiará por los planos  arquitectónicos elaborados por el Arq. Johnny Tascon Valencia y por estas especificaciones.

Cualquier diferencia que se presente entre el Contratista y el Interventor, referente a interpretaciones de estas especificaciones, o a la falta de una especificación adecuada para un problema específico, se resolverá por medio de las especificaciones contenidas en el Decreto 400 de 1997 (Norma NSR 98) o en su defecto por medio de las especificaciones ICONTEC pertinentes. 

Todos los materiales aquí especificados se consideran de primera calidad y su aplicación y comportamiento  son de responsabilidad del Contratista.

En donde se especifica un material o un producto de fábrica por su nombre específico, debe entenderse siempre que se trata sólo de una referencia indicativa de la calidad deseada; puede ser un producto, un material, o similar, aprobado por el Contratante y/o el Interventor, previo visto bueno de la Supervisión Arquitectonica.

Todos los materiales e ítemes que se requieran para la ejecución de esta obra, sin excepción, deberán ser aprobados por el Contratante y/o el Interventor, previo visto bueno de la Supervisión Arquitectónica.

Para todas las especificaciones, en lo referente a medida y forma de pago, se entenderá como el criterio de manejo el que adoptará el Contratista sobre el personal de subcontratos que utilice, debido al sistema general de contratación de la obra; lo cual no exonera de responsabilidades al Contratista en el seguimiento de todos y cada uno de los puntos en ellos indicados.

7.2.4. Supervisión Arquitectónica

El proyectista arquitectónico o el representante por él asignado, será responsable de la vigilancia de los aspectos arquitectónicos de la construcción para la buena marcha de la misma conforme a lo proyectado y/o especificado, así como la definición de colores, acabados especiales, nuevos materiales cuando no sea posible utilizar los especificados, etc; solucionará las consultas que puedan ocurrir relacionadas con la interpretación de planos y especificaciones para obtener la correcta ejecución del proyecto. El arquitecto Diseñador asistirá al comité de la obra y tendrán voz y voto en las decisiones que allí se tomen.

Se hará especial énfasis en los aspectos arquitectónicos que no queden incluidos dentro de los planos generales o planos de detalle o que pueden servir  de complemento a estos.

El proyectista velará por la correcta ejecución de todas las obras consignadas en los planos y en las especificaciones, de tal manera que ninguna de ellas demerite las condiciones y proporciones estéticas, funcionales y de estabilidad del proyecto.

La supervisión arquitectónica se considera parte integral e inseparable del proyecto y por lo tanto no podrá excluirse del contrato, ni ser contratada con arquitecto diferente del autor del proyecto.

En desarrollo de sus obligaciones como responsable de la dirección arquitectónica, el arquitecto tendrán las siguientes obligaciones, las cuales generan a su vez obligaciones para el Constructor:

· Aprobar todos los replanteos que sean necesarios durante la obra.

· Seleccionar, de muestras presentadas por el Contratista, la totalidad de los materiales y elementos que se utilizarán en la construcción.

· Aceptar o rechazar cualquier propuesta diferente a lo que figure en los planos arquitectónicos o técnicos, que el Constructor o el Interventor tuvieren a bien presentar, por considerarla más adecuada desde puntos de vista diferentes del arquitectónico; es decir, desde puntos de vista técnicos, presupuestales, siempre y cuando estas propuestas se presenten adecuadamente dibujadas, estudiadas y sustentadas.

7.2.5. Costos Directos

Los Costos Directos de que hablan éstas especificaciones no incluyen lo referente a A.I.U (Administración, Imprevistos, utilidad y Costos Indirectos).

Se consideran Costos Directos, los costos de todas las actividades que requieren para su ejecución, materiales, equipos y herramientas, transporte y mano de obra.

7.2.6. Costos Indirectos

Se ha definido que dentro del  análisis del A.I.U. se deben contemplar los costos relativos al personal para dirigir la construcción administrativa y técnicamente, los costos referentes a pólizas de seguros, pago de impuestos, prestaciones sociales y todos los demás costos parafiscales en los que el Contratista debe incurrir de acuerdo con las obligaciones de la ley.  Son también costos indirectos los ensayos de laboratorio requeridos por la Interventoría de acuerdo con las normas de calidad.

El Contratista debe contemplar dentro del A.I.U. todos los costos correspondientes a la Administración, como consumos de caja menor, transportes varios, papelería, equipos necesarios y los costos administrativos adicionales en los que el contratista deba incurrir durante la construcción del proyecto, los imprevistos y la utilidad que considere se requiera para ejecutar los trabajos de que hablan éstas especificaciones.

7.2.7. Obligaciones del Contratista y/o Subcontratista

Es obligación del Contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y las especificaciones.

Se supone que las cotas y dimensiones de los planos de los proyectos técnicos y  arquitectónicos, en sí deben coincidir, pero será obligación del Contratista verificar que así sea, con suficiente antelación a la iniciación de los trabajos.

Cualquier discrepancia debe ser aclarada a la mayor brevedad con el Interventor; de no ser así las modificaciones sobre la obra ejecutada que sean necesarias, correrán por cuenta del Contratista.

El Contratista deberá cumplir con la siguientes obligaciones:

· Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios, de la mejor calidad, a los cuales hacen referencia éstas especificaciones y los planos correspondientes.

· Suministrar  personal competente y adecuado para llevar a cabo de la mejor manera posible las actividades correspondientes al presente contrato.

· Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones, y demás rubros que ordena la ley, de tal forma que el propietario, bajo ningún concepto tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del Contratista o sus subcontratistas.

· Estudiar previamente al inicio de los trabajos toda la información concerniente al proyecto (planos arquitectónicos, planos de proyectos técnicos, especificaciones de construcción, cantidades de obra, etc.) e inspeccionar el de implantación del proyecto y las construcciones actuales con el fin de detectar con anterioridad cualquier eventualidad que pueda afectar el correcto desarrollo de la obra.

· Si durante el replanteo se detectan diferencias notables entre la información del proyecto y las condiciones de la nueva sede de la UIAF, se dará aviso inmediatamente al Interventor, quien ordenará la ejecución de las modificaciones que considere pertinentes, previa consulta.

· De todo cambio que se realice en el curso de la obra deberá quedar constancia escrita por medio de actas que consignen, en qué consiste la modificación, el motivo, su aprobación por parte del diseñador correspondiente, el Contratante y/o la Interventoría y la referencia a detalles adicionales o modificados, en caso de que estos se requieran; igualmente deberá quedar consignado en el libro de obra.

7.2.8. Suministro e Instalación cielorraso en DryWall 

Descripción

Este ítem se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, ejecución y todo lo necesario para la instalación del Cielo falso en placa plana base en Dry-Wall (Tablaroca) tipo National Gypsum o su equivalente, con la especificación, las cantidades y en los lugares indicados en los planos o donde lo indique el Interventor.

Materiales

Lámina metálica 

Lámina RH de 4’ x 8’ x 1/2”

Angulo perimetral

Tiro, clavos, tornillos 7/16”, tornillo 6*1”, puntilla

Cinta de selle

Pasta

Ejecución

La instalación del cielo raso en dry wall y perfiles metálicos se desarrolla en cuatro fases:

1.  Colocación de la estructura metálica

Previo a la colocación, se realizará una lectura de planos arquitectónicos, tomando en cuenta todos los puntos eléctricos, de incendio, aire acondicionado, etc., para verificar que el despiece no se cruce con la estructura a montar. También se tomará nota de la ubicación de puertas, ventanas y columnas que puedan modificar la altura del cielo raso, o necesiten cortineros o dilataciones.

A continuación se nivela tomando en cuenta los puntos críticos inferiores y superiores como referencia; partiendo del nivel de acabado y demarcando con la cimbra. Se marcará el nivel de colocación de la estructura metálica.

Se hará una revisión de escuadra y plomo de los muros.

Una vez determinado el nivel se procede a colocar la estructura metálica, partiendo con el ángulo de muro en todo el perímetro, luego con la colocación de las correas, y por último, se coloca el canal en sentido perpendicular a las correas.

La estructura se colocará en zuncho metálico, no se aceptará alambre.

2.  Colocación de lámina de dry wall

A continuación se atornillará la lámina a los canales y/o parales siempre sobre ejes de éstos, comenzando en el medio de la lámina, después hacia los costados y finalmente hacia las esquinas.

La aplicación de la placa debe ser perpendicular al sentido de las canales.

Se debe verificar que las placas no queden sobre ajustadas para evitar que en el futuro se agrieten las juntas ó se rompan las láminas. Tampoco se permitirá que las juntas queden dilatadas, ya que el desperdicio de mastique sería alto y la cinta de papel se soltaría cuando la placa se comprima.

3.  Acabado de las juntas y cabezas de tornillo

Una vez que las láminas se encuentren colocadas, se realizará el sellamiento de las juntas y los tornillos. En las juntas después de haberlas cubierto con mastique, se aplica la cinta presionando con una espátula, para eliminar los excesos de la masilla.

La cinta deberá colocarse siempre en la mitad de la lámina hacia los extremos. Nunca debe quedar una junta sin cinta ni doble capa de ésta. 

Se deja secar y curar por veinticuatro horas.

Luego se lija la superficie suavemente, y se aplica una capa fina de mastique, lijando suavemente de nuevo hasta adquirir una superficie homogénea.

4.  Revestimiento final en una mano de pintura

Se dejará secar por veinticuatro horas. Por último en la fase de acabado, se lijará suavemente con una espátula, se aplicará una capa fina de mastique, se lijará hasta conseguir una textura similar al cartón; se deja secar nuevamente.

Medida y forma de pago

La medida será el metro cuadrado de cielo raso instalado y el metro lineal de artesas en dry wall.. El pago se efectuará según el valor del contrato y posterior al recibo por parte de la Supervisión Técnica.

Actividades y unidades de pago

Cielo raso en dry wall








m2

Cielo raso en Dry wall RH








m2

7.2.9. Suministro e Instalación Cielorraso en Fibra Mineral

Descripción

Este ítem se refiere a los materiales, mano de obra, equipos y demás elementos necesarios para la instalación de cielo rasos tipo Fibra Mineral, en los sitios indicados en planos ó los ordenados por el Contratante y/o el Interventor.

Materiales

Lámina metálica 

Lámina RH de 4’ x 8’ x 1/2”

Angulo perimetral

Tiro, clavos, tornillos 7/16”, tornillo 6*1”, puntilla

Fibra Mineral

Ejecución

El montaje del cielorraso en fibra mineral se realizará de acuerdo a las recomendaciones del fabricando, pero en todo momento se garantizará la horizontalidad del cielorraso y su estabilidad. 

Medida y Forma de pago

La medida de pago serán los metros cuadrados de cielo raso instalado, recibido a satisfacción por el Interventor.

El precio incluye materiales, mano de obra y equipo necesario para la correcta instalación del cielo raso.

Actividades y Unidades de pago

Cielo raso en Fibra Mineral
 






m²

7.3. ANEXO FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS.


7.4. ANEXO OBRAS MAS IMPORTANTES EJECUTADAS.


7.5. ANEXO OBRAS EN EJECUCIÓN.


7.6. LISTADO DE PLANOS ENTREGADOS

	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN
	OBSERVACIONES

	CIELORASOS
	Planta
	

	PLANTA ARQ.
	Planta Arquitectónica
	

	CORTES
	Cortes
	


PAGE  
1
Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero

Cr 7  N° 74 - 56, Piso 18 Edificio Corficaldas Bogotá D.C. - Colombia

Tels. 0057-1-3133131. Fax.0057-1-3133120 Email. uiaf@uiaf.gov.co 



